Отчет о выполнении очередного этапа реализации проекта инициативного бюджетирования на 2021 год по объекту: «Благоустройство территории кладбища, расположенного по адресу: Ростовская область, Сальский район, с.Ивановка, ул. Ивана Яицкого, 42 (устройство ограждения)» УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!!! Администрация Ивановского сельского поселения, ТОС «Общественный музей села Ивановка» и Фонд развития села Ивановка благодарят всех, кто внес свой денежный вклад в реализацию общественной инициативы по устройству ограждения территории нашего сельского кладбища. Наш проект одержал победу в областном конкурсе – выполнен очередной этап подготовки к воплощению идеи в жизнь. На этом этапе необходимо было обеспечить заявленное софинансирование проекта. Как только деньги собраны, муниципалитет получает субсидию из областного бюджета и приступает к отбору подрядной организации. Необходимые для софинансирования проекта ограждения кладбища денежные средства жителями села своевременно собраны и внесены на счет муниципального образования «Ивановское сельское поселение» в сумме 245 тысяч 700 рублей, что составляет 23,1 % от всей стоимости проекта. Пожертвовали свои средства 185 дворов, 8 фермерских хозяйств и предпринимателей: ООО «Казачье-Агро», ООО «Масис», ООО «Новая жизнь», ИП Морозов А.В., ИП Колесников Ю.А., ИП Стефанов В.П., ИП Перунов Н.И., магазин «Кровля плюс» (директор Доценко Г.Я.), а также казачье общество КО станица «Ивановская». К концу апреля 2021 года в бюджет Ивановского сельского поселения из бюджета Ростовской области поступит 802,0 тысячи рублей и сметная стоимость проекта в сумме 1 миллион 67 тысяч рублей, с учетом средств софинансирования из бюджета поселения, на завершение работ по устройству ограждения кладбища будет обеспечена в полном объеме. Начало работ после проведения конкурсных процедур запланировано на июнь 2021 года, завершение работ – в сентябре 2021 года. После определения подрядчика реализации проекта, инициативной группе также надо будет держать руку на пульсе – осуществлять общественный контроль за ходом работ. В дальнейшем необходимо выполнить работы по благоустройству территории кладбища (обустройство контейнерных площадок для сбора мусора), на что потребуются также дополнительные средства. Территориальное общественное Некоммерческая организация «Фонд самоуправление «Общественный музей развития Ивановского сельского села Ивановка» поселения» Администрация Ивановского сельского поселения.