Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Ивановское сельское поселение на 2018-2022 годы», за 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Ивановского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Ивановского сельского поселения» |  |  |  |  | 1110,8 | 1110,8 | 0,0 | Мероприятие предусматривает исполнение до конца 2021 года |
| 1 .1 | Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий Ивановского сельского поселения» | Администрация Ивановского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства Ивановского сельского поселения | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 1110,8 | 1110,8 | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.1.1 «Благоустройство территории кладбища, расположенного по адресу: Ростовская область, Сальский район, с.Ивановка, ул. Ивана Яицкого, 42. (Устройство ограждения)» | Администрация Ивановского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства Ивановского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1110,8 | 1110,8 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | Выполнение показателей программы на 100%, согласно годовому отчету | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 1110,8 | 1110,8 | 0,0 |  |

Глава Администрации Ивановского сельского поселения                                                                О.В.Безниско

Глава

С.Л.Яцкая

Тел. 44-2-89