Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 6 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.07.2018, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2018 |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Ивановского сельского поселения» |  |  |  |  |  | 678,8 | 299,0 | 299,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Благоустройство территории Ивановского сельского поселения". Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения на территории поселения. Приобретение ламп, светильников, проводов, таймеров. Скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений(борьба с клещами). Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве( приобретение запчастей на косилки) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | Ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Мищенко В.В. | создание комфортных условий для проживания населения на территории Ивановского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018- | 678,8 | 299,0 | 299,0 |
| 2.2 | Контрольное событие Создание комфортных условий для проживания населения на территории Ивановского сельского поселения |  | Ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Мищенко В.В. | завершено 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | X | X | X |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  | 678,8 | 678,8 | 299,0 |

Ведущий специалист (по муниципальному хозяйству)                                                                                           Мищенко В.В.

подготовила

Елена Григорьевна Супряга

Тел. 4-42-89