Приложение  № 1

к постановлению администрации Ивановского

сельского поселения от 14.03.2011г. № 22

ПЛАН    М Е Р О П Р И Я Т И Й

Администрации Ивановского сельского поселения по   благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на территории Ивановского сельского поселения   на 2011г.

| № | Наименование мероприятий | срок выполнения | источник финансирования. | Сумма средств тыс.руб. | ответственные исполнители. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взять под особый контроль выполнение Решения Собрания депутатов № 39 от 30.07.2006г. « Об утверждении Порядка сбора и вывоза отходов на территории Ивановского сельского поселения» | Постоянно 2011-2013г. | не требуется | не требуется | Постоянная комиссия по охране окружающей среды |
| 2. | Организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок на территории с. Ивановка | 1-этап- до 1мая 2011 2-этап-до 1 октября 2011г. | за счет средств местного бюджета | помощь фермерских хозяйств по выделению техники, ООО «Дизель», 10 | Мищенко В.В. –специалист по муниципальному хозяйству |
| 3. | Организовать и провести общесельские субботники по уборке территорий улиц, дворов, предприятий и учреждений, населённых пунктов | 1-этап- До 1 мая 2011г. 2-этап- До 1 октября 2011г. | Силами предприятий и организаций поселения | не требуется | Глава Ивановского сельского поселения, руководители организаций и учреждений всех форм собственности, жители села |
| 4. | Организовать и провести субботники по уборке территорий зеленых зон / парки, скверы, кладбища/ | 1-этап до 24 апреля 2011г. 2-этап до 1 октября 2011г. | Силами предприятий и организаций поселения | не требуется | Глава Ивановского сельского поселения, руководители организаций и учреждений всех форм собственности, жители села |
| 5. | Организация общественных работ по уборке территории села от мусора силами безработных граждан | март- декабрь 2011г. |  | не требуется | Мищенко В.В. –специалист по муниципальному хозяйству |
| 6. | Организовать работы по косьбе сорной и карантинной растительности (обочины дорог, парковые зоны) | Май – сентябрь 2011г. | Бюджет поселения | 10 | Глава Ивановского сельского поселения, специалист по земельным и имущественным отношениям Каюда Т.А. |
| 8. | Провести грейдирование грунтовых дорог | 1-этап до 1 мая 2-этап до 1 октября | Бюджет поселения | 12 | Глава Ивановского сельского поселения |
| 9. | Провести работы по замене вышедших из строя ламп и светильников уличного освещения, регулировке таймеров | Постоянно в течение года | Бюджет поселения | 18 | Мищенко В.В. –специалист по муниципальному хозяйству |
| 10. | Подготовить план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2011-2012гг. | До 15.04.2011г. | Не требуется |  | Мищенко В.В. –специалист по муниципальному хозяйству |
| 11. | Завершить работы по подготовке к отопительному сезону 2011г. | До 01.10.2011г. | Силами хозгруппы Управления образования, сальской городской больницы, управления культуры, работникамисандатовского участка ЮВЭС, ООО «Блок». |  | Мищенко В.В. –специалист по муниципальному хозяйству |
| 12. | Провести капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Пушкина | До 01.10.2011г. | Областной бюджет Бюджет с/ поселения | 793,813 129,225 | Глава Ивановского сельского поселения |
| 13. | Произвести установку дорожных знаков | До 01.06.2011г. | Бюджет с/поселения | 40 | Мищенко В.В. –специалист по муниципальному хозяйству |
| 15. | Подготовить и благоустроить места массового отдыха (стадион, детские игровые площадки на территории школы) | До 01.06.2011г. | Силами учащихся МОУ СОШ № 28 |  | И.о. Директора МОУ СОШ № 28 Завуч по внеклассной работе МОУ СОШ № 28 |
| 16. | Провести конкурс по благоустройству на лучшую улицу, усадьбу по содержанию дворовых и придомовых территорий | До 1 октября 2011г. | Силами работников МУК СДК | 7 | Глава Ивановского сельского поселения, Мищенко В.В. –специалист по муниципальному хозяйству, директор МУП СДК Ивановского сельского поселения – Светличная Г.П. |