Приложение№1

к Постановлению

Администрации Ивановского сельского поселения

№ 135 от 01.10.12

Муниципальная долгосрочная целевая   программа

« Развитие   автомобильных  дорог общего пользования местного значения  и тротуаров в  Ивановском сельском поселении

на 2011-2015 годы»

Паспорт 
Муниципальной долгосрочной  целевой программы « Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров в Ивановском сельском поселении

на 2011-2015 годы»

| Наименование программы | Муниципальной долгосрочной целевой программы « Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров в Ивановском сельском поселении на 2011-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование документов, регламентирующих разработку Программы | Постановление Главы Администрации Ивановского сельского поселения Сальского района от 31.12.09_№ 95 (в ред.№51 от 30.04.2012г.) |
| Заказчик Программы | Администрация Ивановского сельского поселения Сальского района (сектор экономики и финансов) |
| Разработчик проекта и ответственный исполнитель Программы | Администрация Ивановского сельского поселения Сальского района (сектор экономики и финансов) |
| Цель Программы | Развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры |
| Задачи Программы | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне , соответствующем категории дороги, путем содержания дорог; Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог; |
| Период реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Структура Программы , перечень основных направлений и мероприятий | -Паспорт Муниципальной долгосрочной целевой программы « Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров в Ивановском сельском поселении на 2011-2015 годы» Раздел1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел2. Основные цели и задачи , сроки и этапы реализации Программы , целевые индикаторы и показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы. Раздел4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5.Механизм реализации и контроль за ходом ее реализации. Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы. Приложение 1» Система программных мероприятий по реализации Программы». Приложение 2. Методика оценки эффективности реализации мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы « Развитие автомобильных дорог общего пользования на территории Ивановского сельского поселения на 2011-2015 годы» Мероприятия программы: Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения; Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Исполнитель программы | Администрация Ивановского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования | Средства муниципальных бюджетов – после утверждения соответствующих бюджетов; Объем финансирования по годам: 2011 год_ 946,5 тыс.рублей 2012 год_ 1381,0 тыс. рублей 2013 год_ 375,0 тыс. рублей 2014 год_ 420,0 тыс.рублей 2015 год _ 436,0 тыс.рублей Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2011-2015 годов могут быть уточнены при формировании проектов решений о местном бюджете на 2013.2014.2015 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: Процент автомобильных дорог местного значения , находящегося на содержании от общей протяженности автомобильных дорог местного значения -100 процентов; Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнены работы с целью доведения до нормативных требований-10,3 км |
| Управление Программой, формы и порядок осуществления контроля за реализацией мероприятий | Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет Администрация Ивановского сельского поселения. Контроль за исполнением Программы: 1. Администрация Ивановского сельского поселения Сальского района. |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время  протяженность  автомобильных дорог местного значения на территории Ивановского сельского поселения составляет 24,1 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды. Хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико- эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ;

Содержание автомобильных дорог- комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния дороги, оценке ее технического состояния , а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

Ремонт автомобильных дорог- комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные  и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

Капитальный ремонт автомобильной дороги- комплекс работ по замене и восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дороги, не изменяются границы полосы отвода дорог.

Состояние  дорог определяется своевременностью , полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит  напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование на проведение  дорожного обслуживания на территории Ивановского сельского поселения в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения приводит к несоблюдению межремонтных сроков , накоплению количества не отремонтированных участков и участков с неудовлетворительным  транспортно-эксплуатационным состоянием.

Доля дорог не отвечающих нормативным требованиям на территории Ивановского сельского поселения составляет 65,0 %

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств ,выделяемых на приведение в нормативное состояние дорог.

С учетом ограниченной доходной базы местного бюджета единовременный переход на планирование по нормативам в полном объеме не представляется возможным, поэтому необходимо поэтапный переход  на нормативы.

Механизм перехода  на финансирование содержания , ремонта и капитального ремонта  по нормативам денежных затрат будет определен  постановлением Администрации Ивановского сельского поселения с указанием этапов и сроков перехода.

Применение программно-целевого метода в развитии дорог на Территории Ивановского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующим риском:

Риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня интенсивной активности, возникновения бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования затрат на содержание и ремонт дорог.;

Риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению  с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта ,ремонта  и содержания автомобильных дорог.

Риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы  существенно сократить накопление отставание в выполнении ремонтных работ дорог и достичь запланированных в Программа величин показателей.

Раздел 2. Основные цели и задачи , сроки и этапы реализации , целевые индикаторы и показатели Программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной дорожной  инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

Поддержание дорог местного значения  на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог.

Сохранение протяженности , соответствующей  нормативным требованиям за счет ремонта и капитального ремонта дорог;

Срок реализации программы 2011-2015годы.

Поскольку мероприятия программы , связанные с содержанием , ремонтом дорог , носит постоянный характер , то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всех дорог и не увеличение показателя « Доля протяженности дорог  местного значения , на отвечающим нормативным требованиям в общей протяженности дорог.»

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице №1

Таблица №1

Целевые индикаторы и показатели программы

| №п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | По годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля протяженности дорог местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог местного значения | процентов | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 2. | Доля протяженности дорог местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично в общей протяженности дорог местного значения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 3 . Система программных мероприятий , ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам. Источникам финансирования Программы

Для реализации  целей и решения задач Программы , достижения  планируемых значений показателей индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия  по содержанию автомобильных дорог местного значения.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию дорог в соответствии с нормативными требованиями.

- Мероприятия по ремонту дорог местного значения

Реализация  мероприятий  позволит сохранить протяженность  участков дорог , на  которых показатели их  транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным  показателям дорог местного значения.

3.Мероприятия по капитальному ремонту дорого местного значения.

Реализация  мероприятий  позволит сохранить протяженность  участков дорог , на  которых показатели их  транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют категории дорог.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорого будут проводится по результатам обследования дорого и в соответствии с разработанными проектно- сметными  документами.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач , предусмотренных областными целевыми программами.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице №2.

Объемы финансирования Программы

Таблица №2

| №п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс. рублей |  |  |  |  | Итого (тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Содержание, ремонт, капитальный ремонт дорог местного значения . Всего | 936,0 | 1381,0 | 375,0 | 420,0 | 436,0 | 3548,0 |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог местного значения(мест.бюд.) | 13,0 | 115,0 | 375,0 | 420,0 | 436,0 | 1359,0 |
|  | Содержание дорог местного значения(обл.бюд.) | 0,0 | 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,0 |
|  | Разработка ПСД (мест.бюд.) | 0,0 | 154,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,0 |
|  | Разработка ПСД (обл.бюд.) | 0,0 | 946,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 946,0 |
|  | Капитальный ремонт дорог, всего | 923,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 923,0 |
|  | В т.ч.обл.средства | 793,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 793,8 |
|  | Мест.средства | 129,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,2 |

Раздел 4.         Нормативное обеспечение Программы

Для достижения цели  Программы необходимо принять постановление Администрации Ивановского сельского поселения о нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт. Ремонт , содержание  дорог местного значения.

Раздел. 5 Механизм реализации , организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Обеспечение реализации программных мероприятий осуществляется  Администрацией Ивановского  сельского поселения.

Мероприятия реализуются посредством заключения контрактов на содержание и ремонт дорог местного значения.