Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Ивановского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2016 г.                                                                                             № 54

с.Ивановка

О внесении изменений в постановление

от 15.03.2016г.№32

«Об утверждении сведений о реализации

муниципальной программы Ивановского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами»

за 2015 год.»

В соответствии с постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от  11.09.2013 г.  № 95  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельского поселения»:

- Внести изменения в постановление Администрации Ивановского сельского поселения от  15.03.2016 №32 «Об утверждении отчета  о  реализации муниципальной  программы Ивановского  сельского поселения «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения»  изложив приложение 1к постановлению в редакции, согласно приложению 1к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Ивановского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ивановского

сельского поселения:                                                                    О.В.Безниско

Подготовил:

начальник сектора экономии

и финансов Е.Г.Супряга

Приложение к постановлению

Администрации Ивановского сельского

поселения от 21.04.2016 № 54

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения» за  2015

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 15.10.2013  № 120 (действующая редакция от 31.12.2015 № 137).

Целью выполнения муниципальной программы является обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов, а также создание комфортных условий проживания на территории Ивановского сельского поселения.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения»;

2.  «Благоустройство территории Ивановского сельского поселения».

На реализацию Программы в 2015 году предусмотрено средств в размере  948,1 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 948,1тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2016 фактическое исполнение по программе составило 100 % или 948,1 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 100% или 948,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2015 году,  представлены в таблице № 1.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2015 год приведены в таблице № 2.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2015 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 3.

Подпрограмма 1

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году предусмотрено средств в размере 52,0 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 52,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2016 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100,0 % или 52,0 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 100,0 % или 52,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2015 году финансирование предоставлялось на реализацию основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по поддержанию объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям.

В рамках данного мероприятия заключены муниципальные контракты:

а) №13 от 30.03.2015 на поставку насоса ЭЦВ глубинного. Цена контракта составляет 35,3 тыс.  руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета – 35,3 тыс. руб.;

б) №36 от 18.06.2015 приобретены задвижки для водопровода. Цена договора составляет 15,0 тыс.рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета -15,0 тыс.рублей;

в) №45 от 29.09.2015 приобретены запчасти для ремонта водопровода на сумму 1,7 тыс.рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета -1,7 тыс.рублей

Подпрограмма 2

«Благоустройство территории Ивановского сельского поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 году предусмотрено средств в размере 896,1 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 896,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2016 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100 % или 896,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2015 году финансирование предоставлялось на реализацию основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1.Содержание сетей уличного освещения.

В рамках данного мероприятия заключены муниципальные контракты:

а) № 16006 от 31.12.2014 на услуги электроснабжения. Цена контракта составляет 409,5 тыс.  руб. Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета – 409,5 тыс. рублей;

б) №61201501005879 от 09.06.2015 )  обслуживание линий уличного освещения. Цена контракта -50,0 тыс.рублей; Финансирование работ осуществляется за счет средств местного бюджета – 50,0 тыс. рублей;

в) На приобретение электротоваров израсходовано  в сумме 47,5 тыс.рублей. Финансирование работ осуществлялось за счет средств местного -47,5 тыс.рублей.

Основное мероприятие 2.2. Прочие расходы по благоустройству.

В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на покос сорной растительности, аккарицидные обработки кладбищ, стадионов, детских спортивных площадок, приобретение запчастей на косилки, аварийная рубка дерева, ликвидация  несанкционированных свалок. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета -389,0 тыс.рублей.

Таблица 1

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения»

за  2015

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения» | всего | 948,1 | 948,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 948,1 | 948,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по поддержанию объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | всего | 52,0 | 52,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 52,0 | 52,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 507,1 | 507,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 507,1 | 507,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Прочие расходы по благоустройству | всего | 389,0 | 389,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 389,0 | 389,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения » |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения » |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 33,6 | 33,6 | 33,6 | недостаточность проводимых мероприятий для улучшения показателя |
| 1.3. | уровень газификации Ивановского сельского поселения | процентов | 82,7 | 82,7 | 82,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Ивановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | м. кв | 70200 | 70200 | 70200 |  |
| 2.2. | Уборка территории | м. кв. | 15200 | 15200 | 15200 |  |
| 2.3. | Покос сорной растительности | м. кв. | 50000 | 58000 | 58000 | Покос сорной растительности происходит по мере необходимости |
| 2.4. | Аккарицидные обработки | га. | 11,6 | 21,6 | 21,6 |  |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по поддержанию объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Ведущий специалист Мищенко В.В. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | поддержание объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Замена насоса задвижек. Сумма профинансированных средств 52,0 тыс. руб, |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Ивановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист Мищенко В.В. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Максимальная освещенность улиц поселения, бесперебойная работа наружных сетей уличного освещения (оплата электроэнергии, обслуживание сетей уличного освещения) | Сумма профинансированных средств 507,1 тыс. руб |  |
| 2.2. | Аккарицидные обработки | Ведущий специалист Мищенко В.В. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Ивановского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 49,7 тыс. руб, |  |
| 2.3 | Уборка территории | Ведущий специалист Мищенко В.В. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Ивановского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 20,6 тыс. руб, |  |
| 2.4 | Покос сорной растительности | Ведущий специалист Мищенко В.В. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Ивановского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 81,6 тыс. руб, |  |
| 2.5 | Приобретение и высадка деревьев и рассады цветов, устройства клумб, разбивка аллей | Ведущий специалист Мищенко В.В. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Улучшения состояния зеленого фонда | Сумма профинансированных средств 59,6 тыс. руб, |  |
| 2.6 | Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве | Ведущий специалист Мищенко В.В. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Улучшения состояния зеленого фонда | Сумма профинансированных средств 12,8тыс. руб, |  |
| 2.7 | Ликвидация несанкционированных свалок | Ведущий специалистМищенко В.В. | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Благоустройство территорий поселков | Сумма профинансированных средств 164,7тыс. руб, |  |