Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

# Администрация Ивановского сельского поселения

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02. 03.2017	    							                              №  22

с. Ивановка

Об утверждении  отчета  о реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Ивановского сельского поселения 11.09.2013 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельского поселения»   Администрация Ивановского сельского поселения ,

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Ивановского сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста Администрации по муниципальному хозяйству Мищенко В.В.

Глава Администрации

Ивановского сельского поселения                                                     О.В.Безниско

Постановление вносит

ведущий специалист по вопросам

муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению

Администрации Ивановского

сельского поселения

от 02.03.2017 № 22

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за  2016 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 15.10.2013 № 118. (действующая редакция от 30.12.2016 № 46).

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2016 годы»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ивановского сельского поселения на 2014 – 2016 годы».

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено средств в размере  678,011тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 92,833 тыс. рублей;

- местный бюджет – 574,6 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое освоение по программе составило 85,2 % или 577,802 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 100 % или 92,833 тыс. рублей;

- местный бюджет – 85,2 % или 484,969 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2016 году,  представлены в таблице № 1.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2016 год приведены в таблице № 2.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2016 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 3.

Подпрограмма 1

«Развитие транспортной инфраструктуры Ивановского сельского поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрено средств в размере 676,061 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 92,833 тыс. рублей;

- местный бюджет – 583,228тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое освоение по подпрограмме составило 100 % или тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 100 % или 92,833 тыс. рублей;

- местный бюджет –  82,8 % или 483,019тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2016 году финансирование предоставлялось на реализацию  мероприятия 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Мероприятие направлено на улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивановского сельского поселения.

В 2016 году на территории Ивановского сельского поселения было частично отремонтировано 100 м2  в с. Ивановка на ул. Комсомольская, 350 м2 в с. Ивановка на ул. Кирова.

Мероприятие выполнено в предусмотренный срок на сумму 575,852 тыс. рублей. Средства освоены на 85,2 %. Причина -  несостоявшийся электронный аукцион, объявленный для заключения муниципального контракта на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения в части обустройства пешеходных переходов.

Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движения

на территории Сальского района»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрено средств в размере 1,950 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1,950 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100 % или 1,950 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 100 % или 1,950  тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2016 году финансирование предоставлялось на реализацию одного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. Изготовление сметной документации на устройство пешеходных переходов.

Данное мероприятие включает создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в с. Ивановка.

На реализацию данного мероприятия в 2016 году предусмотрено средств в размере 1,95 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1,950 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме и в предусмотренный срок. Средства освоены на 100 %.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ивановского сельского поселения» муниципальной программы Ивановского сельского поселения работниками детского сада и школы организованы следующие мероприятия:

- познавательная игра в МБДОУ № 41 Колокольчик «Соблюдаем ПДД – предупреждаем ДТП»,

- конкурс  МБДОУ СОШ № 28   «Готовность отрядов ЮИТ»,

- конкурс  в пришкольном летнем лагере   «У светофора каникул нет»,

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» в  2016 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 2.

Итоги расчета следующие: 1 показатель соответствует установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как выполнен на 100% и доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог не изменилась и составляет 59 %.

По показателю количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий фактические значения составили 0 человек. Показатель соответствует установленным интервалам значений и равен 100 %.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

Показатель-индикатор по тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) не оценивался в связи с отсутствием исходных данных

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени достижения целей и решения задач Программа исполнена на 100 %, что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности.

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 1, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, муниципальная программа исполнена на 85,2 %, что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности.

Таблица 1

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 678,011 | 577,802 |
|  |  | областной бюджет | 92,833 | 92,833 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 574,6 | 484,969 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 676,061 | 575,852 |
|  |  | областной бюджет | 92,833 | 92,833 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 583,228 | 483,019 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Изготовление сметной документации на обустройство пешеходных переходов | всего | 1,950 | 1,950 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1,950 | 1,950 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | процентов | 58,94 | 58,94 | 58,94 | в рамках предусмотренного финансирования |
| 1.2 | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 | своевременное проведение мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения |
| 1.3 | тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | - | - | - |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ивановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МБУ «Служба заказчика» Сальского района, Администрация Ивановского сельского поселения | 18.02.2016 | 30.12.2016 | 18.02.2016 | 30.12.2016 | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения Ивановского сельского поселения | В 2016 году на территории Ивановского сельского поселения было частично отремонтировано 450 м2 автодорог |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ивановского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие. Разработка, изготовление сметной документации на обустройство пешеходных переходов | МБУ «Служба заказчика» Сальского района, Администрация Ивановского сельского поселения | 22.08.2016 | 30.12.2016 | 22.08.2016 | 30.10.2016 | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог |  |