Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Ивановского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 октября 2013 г.                                                                                                               № 31/5

с. Ивановка

Об утверждении плана реализации

муниципальной  программы Ивановского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Ивановского сельского поселения»  на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 11.09.2013 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельского поселения»:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения»   на 2014 год (далее - план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Специалистам Администрации Ивановского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Ивановского

сельского поселения:                                                                                О.В.Безниско

Подготовил:

начальник сектора экономии

и финансов Е.Г.Супряга

Приложение к распоряжению

Администрации Ивановского сельского

поселения от 15.10.2013 №31/5

План

реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ивановского сельского поселения»   на 2014 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год [тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет |  | федеральный бюджет | местный бюджет | вне- бюд- жет- ные источники |  |
| - подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по текущему и капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Мищенко В.В. | Модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность | весь период при необходимости | 102,0 | 0 |  |  | 102,0 |  |  |
| Мероприятия по поддержанию объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Мищенко В.В. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 45 процентов | весь период |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма «Благоустройство территории поселения.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживание зеленых насаждений | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Мищенко В.В. | Создание новых парковых зон, содержание в надлежащем виде существующих зеленых насаждений | 2-3 кварталы | 65,0 |  |  |  | 65,0 |  |  |
| Скашивание и уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Мищенко В.В. | Улучшения состояния зеленого фонда | 2-3 кварталы | 58,6 |  |  |  | 58,6 |  |  |
| Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Мищенко В.В. | Улучшения состояния зеленого фонда | 3 квартал | 78,0 |  |  |  | 78,0 |  |  |
| ликвидация несанкционированных свалок | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Мищенко В.В. | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, содержание территории поселения в чистоте | 2-3 кварталы | 95,2 |  |  |  | 95,2 |  |  |
| содержание сетей уличного освещения(оплата электроэнергии, установка светильников, приобретение электро.материалов | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Мищенко В.В. | Увеличение количества светильников уличного освещения, бесперебойное функционирование имеющейся сети уличного освещения. | В течении года | 498,2 |  |  |  | 498,2 |  |  |