Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Ивановского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 октября 2013 г.                                                                                                               № 31/8

с. Ивановка

Об утверждении плана реализации

муниципальной  программы Ивановского

сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 11.09.2013 № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского сельского поселения»:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год (далее - план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Специалистам Администрации Ивановского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Ивановского

сельского поселения:                                                                                О.В.Безниско

Подготовил:

начальник сектора экономии

и финансов Супряга Е.Г.

Приложение к распоряжению

Администрации Ивановского сельского

поселения от 15.10.2013 №31/8

План

реализации муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год [тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | вне- бюд- жет- ные источники |  |
| - подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Мищенко В.В. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 3-4 кварталы | 407,7 | 186,5 |  | 221,2 |  |  |
| подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудование пешеходных переходов дорожными знаками и разметка | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Мищенко В.В. | развитие и повышение эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на территории Ивановского сельского поселения | 2-3 кварталы | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  |
| проведение информационно - пропагандисткой работы среди школьников | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Мищенко В.В. | развитие и повышение эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на территории Ивановского сельского поселения | весь период | Финансирование данного мероприятия не предполагается |  |  |  |  |  |
| Проведение акций «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Зебра!» | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Мищенко В.В. | развитие и повышение эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на территории Ивановского сельского поселения | весь период | Финансирование данного мероприятия не предполагается |  |  |  |  |  |