Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

11.06.2010 года		   	                                                         	№  70

с. Ивановка

Об итогах работы служб жизнеобеспечения,

учреждений социальной сферы в ходе

ОЗП 2009-2010г, утверждение мероприятий

к ОЗП 2010-2011г.

В соответствии с п.4 ч.1 ст.2 Устава муниципального образования «Ивановское сельское поселение», в связи с подготовкой к осенне – зимнему периоду 2010-2011г на территории Ивановского сельского поселения Собрание депутатов Ивановского сельского поселения, заслушав и  обсудив  доклад  специалиста по вопросам муниципального хозяйства администрации Ивановского сельского поселения Мищенко В.В. о работе служб жизнеобеспечения, учреждений социальной сферы в  осенне-зимнего периода 2009-2010г.

Решает:

1. Признать  работу  служб  жизнеобеспечения,  учреждений социальной

сферы в  осенне-зимний период 2009-2010г.г. удовлетворительной.

2.Утвердить план мероприятий к подготовке  служб жизнеобеспечения,

учреждений социальной сферы Ивановского сельского поселения

к осенне-зимнему периоду 2010-2011г.г.

3.Контроль за  исполнением  данного решения возложить на

комиссию Собрания депутатов Ивановского сельского поселения по

местному самоуправлению и социальной политике.

Глава  Ивановского

сельского поселения				О.В.Безниско

Верно: специалист                                              Л.И.Лопатка

Утверждаю:

Глава Ивановского сельского поселения

О.В.Безниско

21.04.2010г.

План

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства

к работе в зимних условиях 2010-2011г.г.

по Ивановскому сельскому поселению

| № | Наименование предприятия, вид работ | Ед. изм. | Объём | Стоимость тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения | Ф.И.О. ответственного | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Сандатовский участок РЭС ЮВЭС Содержание и текущий ремонт уличного освещения | км | 31 | 50 | местный средства поселения | 1-4 кв. | Симонов М.Н. мастер участка 43194 |  |
| 2. | Сандатовский участок РЭС ЮВЭС Обрезка деревьев в зоне ВЛ-0,4кВ в с.Ивановка-Л-1 КТП 420,КТП 421, Л-2 КТП 108, 395, 390, 426 Л-3 КТП 466, 315, 493 Обрезка деревьев в зоне ВЛ-10кВ в с.Ивановка-Л-1 Л-3 (в населённой и ненаселённой местности) | шт | 66 80 100 150 30 50 50 50 |  | Собственные средства предприятия | Согласно графика апрель сентябрь декабрь сентябрь ноябрь август октябрь декабрь | Симонов М.Н. мастер участка 43194 |  |
| 3. | Сандатовский участок РЭС ЮВЭС Техническое обслуживание КТП №426, 559, 390,399,108,86,493,287,448, 332,401,594,95,466. Л2(6КТП), Л3(8КТП). | шт. | 14 |  | Собственные средства предприятия | июнь, декабрь | Симонов М.Н. мастер участка 43194 |  |
| 4. | Хоз. группа Управления образования, подготовка угольной котельной МДОУ №41 «Колокольчик» к отопительному сезону: - ремонт и ревизия кранов, вентилей, задвижек, насосов; -очистка дымоходов; - ревизия подрывного клапана; поверка манометров |  |  |  | Средста местного районного бюджета | июль-август в Ростехнад зор - август Ростехнадзор - июль | Завхоз МДОУ №41 «Колокольчик» Грищенко О.В. 44-2-23 |  |
| 5. | Пополнение запасов угля для котельной МДОУ №41 «Колокольчик» | т | 85 | - | Средста местного районного бюджета | 2-4 кв. | Завхоз МДОУ №41 «Колокольчик» Грищенко О.В. 44-2-23 |  |
| 6. | Хоз. группа Управления образования, подготовка угольной котельной МОУ СОШ №28 к отопительному сезону: - ревизия запорной арматуры; - ревизия насоса с электродвигателем, Обмуровка котлов, побелка и покраска оборудования, -очистка дымоходов; - ревизия подрывного клапана; поверка манометров |  |  |  | Средста местного районного бюджета | апрель-май Ростехнадзор - июль | Завхоз МОУ СОШ №28 Северчукова Г.И. 44-2-69 |  |
| 7. | Пополнение запасов угля для котельной МОУ СОШ №28 | т | 139 | - | Средста местного районного бюджета | август-октябрь. | Завхоз МОУ СОШ №28 Северчукова Г.И. 44-2-69 |  |
| 8. | Хоз. группа МУЗ ЦРБ, в Ивановской врачебной амбулатории - ревизия системы отопления; - побелка котельной. |  |  |  | Средста местного районного бюджета | август | Зав.хоз. МУЗ ЦРБ Шпанская Н.А. 7-22-63 Врач Ивановской врачебной амбулатории Киева Н.А. 44-2-60 |  |
|  | ООО «Блок», ремонт водопроводных сетей и оборудования: |  |  |  | Собственные средства предприятия |  | Скубин В..Н. Директор ООО «Блок» |  |
| 9. | ООО «Сальскбурвод», ООО «Блок», капитальный ремонт водопроводных сетей отдельными участками | м.п. | 910 | 740,9 | Средства областного бюджета | апрель - май | Горбанёв В.Н. Директор ООО «Сальскбурвод» Скубин В..Н. Директор ООО «Блок» |  |
| 10. | Ревизия и ремонт электрооборудования и автоматики на скважине | шт. | 3 | 24,1 | Собственные средства предприятия | июль-август | Скубин В..Н. Директор ООО «Блок» |  |
| 11. | Замена узла подключения к водонапорной башне | шт. | 2 | 43,27 | Собственные средства предприятия | июнь | Скубин В..Н. Директор ООО «Блок» |  |
| 12. | Ревизия действующих узлов переключения | шт. | 4 | 16,23 | Собственные средства предприятия | июль-август | Скубин В..Н. Директор ООО «Блок» |  |
| 13. | Замена подающего водопровода д 50 | м.п. | 28 | 11,71 | Собственные средства предприятия | август | Скубин В..Н. Директор ООО «Блок» |  |
| 14. | Промывка, хлорирование трубопроводов | м.п. | 18260 | 16,256 | Собственные средства предприятия | август | Скубин В..Н. Директор ООО «Блок» |  |
| 15. | Ревизия узлов подключения учреждений соц. сферы | шт. | 3 | 2,15 | Собственные средства предприятия | июль | Скубин В..Н. Директор ООО «Блок» |  |
| 16. | Утепление подключений к водопроводным башням | шт. | 6 | 22,1 | Собственные средства предприятия | август | Скубин В..Н. Директор ООО «Блок» |  |
|  | МУК СДК села Ивановка Сальского района Косметический ремонт помещений |  |  |  | Спонсорские средства |  | Директор МУК СДК села Ивановка Сальского района |  |
| 17. | Покраска рам и дверей музея, эстрадной комнаты, комнаты дежурных | шт. | 9 |  | Спонсорские средства | май | Директор МУК СДК села Ивановка Сальского района |  |
| 18. | Покраска стен водоэмульсионной краской фойе, биллиардной | м2 | 100 |  | Спонсорские средства | май | Директор МУК СДК села Ивановка Сальского района |  |
| 19. | Покраска переносной сцены | м2 | 20 |  | Спонсорские средства | май | Директор МУК СДК села Ивановка Сальского района |  |